民乐县自然资源局

2022年部门预算执行情况绩效自评报告

为提高整体支出绩效评价质量，强化绩效管理，根据根据《民乐县财政局关于开展2022年度县级预算执行情况绩效单位自评暨2022年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》文件精神，现将我局2022年度部门预算执行情况绩效评价结果汇报如下：

- 基本情况

- 部门主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关规范性文件并贯彻实施。

2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复展、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目,建立国土空间生态修复项目库。

8.负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平街制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责实施地方测量标志的设立和保护。

13.推进全县自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导自然资源人才队伍建设，组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

14.根据授权，对镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导镇、中心所有关行政执法工作。

15.负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。负责组织编制、修改县区城市总体规划、专项规划、控制性详细规划和重要地段城市设计、修建性详细规划；负责审查城市规划区范围内的修建性详细规划和建筑设计方案。 负责核发城市规划区范围内新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责建设项目的规划验线和规划竣工验收，核发《建设工程规划竣工验收合格书》。

16.负责各镇城市总体规划的审查；负责指导监督各镇规划管理工作；负责县域范围内涉及全局性的重大建设项目和重要基础设施建设项目选址。

17.完成省、市自然资源部门和县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省、市自然资源部门、县委县政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

- （二）内设机构及所属单位概况。

民乐县自然资源局组织机构设置及人员编制如下：

内设股室共4个，分别为办公室、自然资源调查保护监测股、自然资源开发利用股、国土空间规划股；行政编制7名。后勤事业编制2名。

下属事业单位5个，分别为：土地储备中心（事业编制4名）、土地开发整理中心（事业编制4名）、不动产登记事务中心（事业编制9名）、规划建筑设计院（自收自支编制8名）、国土资源执法监察大队（事业编制5名）

下设3个派出机构：洪水自然资源所（行政编制4名）、新天自然资源所（行政编制4名）、六坝自然资源所（行政编制4名）。

- 二、绩效自评工作组织开展情况

一是高度重视，明确职责。我局将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

二是全面实施，有序开展。单位内设机构，下属事业单位，派出机构全部纳入绩效评价，预算总金额9228.88万元，实际执行数9228.88万元。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

三是积极推行预算绩效管理。强化对资金使用情况的预算约束和监管，依法履行各项职责，最大限度地降低行政成本，提高财政资金的使用效益。严格按照计划推进项目，完成各项工作。

- 三、部门整体支出绩效自评情况分析

- 2022年度财政预算资金收入共计9228.88万元，2022年全部拨付到位。我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理；坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由党组研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

- 2022年我局全面落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府的各项工作部署，坚持将自然资源专项资金专款专用，全面履行职责。各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

- （一）部门决算情况

2022年部门预算收入9228.88万元，其中：一般公共预算收入9228.88万元。

2022年部门预算支出9228.88万元。其中：基本支出788.18万元，项目支出8440.7万元。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 2022年整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意三部分内容，由三级指标构成。各项指标均已达到预期目标，已全部完成，完成率达100％。

- （三）各项指标完成情况分析

各项指标已完成，执行率100%。

- （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

- 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目5个。 2022年，本部门预算支出项目5个，当年财政拨款7790.2万元，全年支出4000.2万元，执行率51.35%。基金支出83.26万元。执行率100%。通过自评，有3个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

- 民乐县工业园区2021年耕地占补平衡项目（二期）      1.项目支出预算执行情况。

- 民乐县工业园区2021年耕地占补平衡项目（二期）项目资金到位4127万元，到位率100%，支付4127万元，支付率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。

- 民乐县工业园区2021年耕地占补平衡项目（二期），至目前已完成土地平整面积205.27hm2；新建塘坝3座，新建引水渠135m，新建dn250,PN0.63MPa地埋干管4762m，工业园区片新建dn200,PN0.8MPa地埋干管1989m；五庄村片新建dn200,PN0.63MPa地埋干管4440m；新建dn160,PN0.63MPa地埋支管40625m，新建dn160,PN0.8MPa地埋支管3625m；五庄村片新建dn160,PN0.63MPa地埋支管13295m；新建dn160,PN0.63MPa竖管1752m，新建检查井132座，渗水井62座，安装出水栓877个，新建排洪沟2432m，架设10KV高压输电线路928m，变压器3台；新建田间道路12267m；栽植树木17845株。

3.各项指标完成情况分析。

各项指标已完成，执行率100%。

（二）民乐县六坝镇五庄村全域土地综合整治项目（二期）

1.项目支出预算执行情况。

- 项目资金到位285.98万元，到位率100%，支付285.98万元，支付率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

民乐县六坝镇五庄村全域土地综合整治项目（二期），至目前已完成土地平整面积91.46hm2；新建塘坝1座，新建引水渠47m，首部系统2套，配电柜、变频柜2套，ISW150-160卧式离心泵2台，新建管理房1座，布设Φ200干管（0.63MPa）948m，布设Φ160支管（0.63MPa）10195m，布设Φ160竖管（0.63MPa）444m，新建检查井28座，渗水井11座，安装出水栓222个，S11-M=100/10变压器1台，架设10KV高压输电线路234m；新建田间道路2919m；栽种榆树1945株。

3.各项指标完成情况分析。

各项指标已完成，执行率100%。

- 民乐县六坝镇六坝村和三堡砖厂土地复垦开发综合整治项目

- 项目支出预算执行情况。

- 项目资金到位102万元，到位率100%，支付102万元，支付率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

民乐县六坝镇六坝村和三堡砖厂土地复垦开发综合整治项目，主要完成土地平整面积13.95hm2；新建PVCΦ200管道71米，新建Φ160UPVC管1019米，新建检查井2座，泄水井4座，出水栓17个。新建U72农渠389米（净长），新建支斗闸1座，新建双向出水口17座，新建进地跌水34座，车桥1座；新建田间道路380米；新建生产路679m。

3.各项指标完成情况分析。

- 各项指标已完成，执行率100%。

（四）2022年民乐县六坝镇补充耕地项目

- 项目支出预算执行情况。

- 项目资金到位2700万元，到位率100%，支付0万元，支付率0%。 因项目变更，至年底，资金未支付。

（五）民乐县六坝镇五庄村全域土地综合整治项目（一期）

1.项目支出预算执行情况。

- 项目资金到位1090万元，到位率100%，支付285.34万元，支付率26%。因项目立项和批复迟，到年底只预付工程款285万元，招标交易服务费0.34万元。

- 五、部门管理的省市对县转移支付绩效自评情况分析

2022年，本部门共管理省市对县转移支付0项。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。对于评价优秀的项目应当加大资金扶持力度，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金或者取消项目。

七、其他需要说明的问题

无